Lesní cesta U Hájenky

V rámci realizace projektu rekonstrukce lesní cesty U Hájenky v Programu rozvoje venkova v operaci Lesnická infrastruktura byla vylepšena tato lesní cesta z kategorie 2L na kategorii 1L.

Průběh rekonstrukčních prací byl rozdělen na čtyři dílčí etapy:

1. V první dílčí etapě bylo nutné přeložit vedení Cetin (SO-401).

2. Ve druhé dílčí etapě od poloviny července byl realizován úsek SO-101 Oprava lesní cesty od začátku úseku (km 0,000 00) až po nemovitost č. p. 197 (Bývalá hájenka) km 0,537.

3. Ve třetí dílčí etapě byl realizován SO-101 Oprava lesní cesty mezi km 0,537 1 a km 0,757 5 (sjezd k Lovecké chatě). V rámci této etapy byl realizován SO-101b Propustek v km 0,754 8.

4. Ve čtvrté dílčí etapě byla realizována rekonstrukce zbylé části lesní cesty (SO 101) od km 0,757 5 do konce lesní cesty (km 0,8124).

Rekonstrukce lesní cesty U Hájenky byla provedena ve druhé polovině roku 2019.